## Slide 1: SIS18 Status
VHF Kavität:
  Testen hat diverse neue Erkenntnisse gebracht
  Maximale Spannung im aktuellen Zustand im Bereich 20 bis 25 kV Anpassung erforderlich, wird gerade gemacht, Einbau in ca. 3-4 Wochen
  Höhere Spannungen mit anderem Gapmaterial oder anderer Kavität
  Expertenmeeting -> Einbau jetzt, „Proof of Principle“ möglich. Resultate von Maschinenentwicklung beeinflussen weiteres Vorgehen
Kicker room: Bau bearbeitet das Problem
Nach Expertenmeeing:
  Vermessung im Dezember
  Justierung im Januar
  Einfluß von FAIR Bau gering

## Slide 2: Shutdownarbeiten
Shutdownarbeiten:
  HF Tests diese Woche
  Alg Wartung (Beleuchtung, Strahldiagnose, Anschlusskästen)
  Markierungsarbeiten (GAF)
  Vakuumarbeiten (GAF und Sicherheit)
  Brandschutzwand NE1/NE5 (GAF)
  Wand Tunnel 101 (FAIr/GAF)