## Slide 1: SIS18 Status
VHF Kavität (unverändert)
  Einbau Anfang Dezember, Ausheizen KW 51 (or January)
IPM
  MCPs passed test, Complete is put in the machine, starting today
Kicker Room: Main Kicker is done, needs testing q kicker supply is beeing repaired right now. (outside tunnel)

## Slide 2: Shutdownarbeiten
Shutdownarbeiten:
  Reinigung vom SIS, erledigt
  Dichtungsarbeiten TE1QD11, ereldigt
  Wartung weiter bis Ende der Woche, dann Unterbrechung aller Arbeiten und Zuschaltung für Tests und Dry Run