Workshop UNILAC
Controls Roadmap 2024-26
Peter Gerhard, Hanno Hüther
19.07.2023

---
Ablösungsstrategie:
Betrachtete Optionen

---
Wesentliche Meilensteine
bezogen auf die Strahlzeiten
- Strahlzeit 2024
  - Bestehendes Kontrollsystem inkl. Pulszentrale
- Strahlzeit 2025
  - Bestehendes Kontrollsystem inkl. Pulszentrale
  - Zwischenstand neues Timing-/Kontrollsystem für den Notfall
- Strahlzeit 2026: Neues Timing-/Kontrollsystem
  - Bestehendes Kontrollsystem muss von Seiten IT Security dann wirklich und endgültig abgeschaltet werden und steht nicht als Backup zur Verfügung

---
Entwurf für einen Projektplan mit Entwicklungs- u. Testmeilensteinen

---
Ziel des Workshops: Erster Entwurf einer integrierten Gesamtplanung
- Tag 1: Vorstellen der aktuellen (individuellen) Arbeitshypothesen und Planungsentwürfe
  - Verstehen, Nachfragen, Klären, Diskutieren,
    Zusammenhänge erkennen, ...
- Tag 2: Gemeinsames Arbeit an einem ersten Entwurf für eine integrierte Gesamtplanung
  - Übersicht und Gegenüberstellung der wichtigsten
    Meilensteine aller Einzelplanungen
  - Angestrebter Funktionsumfang des Gesamtsystems
  - Wesentliche Abhängigkeiten zwischen den Systemen

---
Beispiel: Übersicht Meilensteine
- Vorbereitung durch Peter & Hanno nach erstem Tag
- Gemeinsames Bearbeiten am zweiten Tag
- Miro Team invite link