| Meeting: | Steering Committee UNILAC-Reparatur und Interimslösung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 11.05.2026, 09:30-10:55 |  |  |
| Leitung: | R. Aßmann |  |  |
| Protokoll: | R. Heß |  |  |
| Teilnehmer: | Z. Andelkovic, R. Aßmann, R. Bär, U. Fabig, R. Gebel, P. Gerhard, L. Gröning, G. Harks, F. Herfurth, Ch. Herr, R. Heß, M. Klich, A. Krämer, K. Lang, G. Loisch, B. Lommel, F. Maimone, S. Menke, S. Mickat, H. Podlech, T. Radon, S. Reimann, J. Roßbach, G. Schreiber, D. Severin, G. Stephan, H. Welker, N. Winters, H. Vormann, M. Vossberg |  |  |
| Verteiler: | Teilnehmer-Mail-Liste „Steering Committee UNILAC-Reparatur und Interimslösung“ |  |  |

| A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information |  | Wer | Bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| # Allgemeines |  |  |  |
| I I | - Begrüßung durch R. Aßmann - Vortrag: “Path to recovery” (siehe Anhang) |  |  |
| - Ressourcenplanung |  |  |  |
| I A A A A | - M. Vossberg stellt den aktuellen Stand der Arbeitspakete- und Ressourcenplanung vor (siehe Anhang) - Es gibt 3 große Arbeitspakete: 1 UNILAC Reparatur 2 HITRAP in TK -> PARTIH 3 InterLAC Die HF-Systeme sollen jeweils als Subprojekt behandelt werden. Action: HF-Systeme in die UNILAC Reparatur Planung integrieren Action: Einen Fehlerbalken von 30% in die Planung aufnehmen. Action: InterLAC überprüfen, ob der Energiebooster in der Planung berücksichtigt wurde. - Generell ist darauf zu achten, dass keine Diskrepanzen zwischen der Ressourcen- und der Budgetplanung entstehen. - Die aktuelle Planung für den Arbeitsaufwand der UNILAC HF ist eine Abschätzung der HF-Abteilung und muss noch mit den Fachabteilungen abgestimmt werden. - Action: Übersicht über die Ressourcen pro Abteilung, inkl. der Angabe, wie viele FTE’s pro Abteilung eingespart werden, da kein Betrieb stattfindet. | G. Schreiber, M. Vossberg M.Vossberg G. Loisch alle |  |