| Meeting: | Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 28.04.2026, 09:30-11:00 |  |  |  |
| Leitung: | R. Aßmann |  |  |  |
| Protokoll | R. Hess und A. Seibel |  |  |  |
| Teilnehmer: | ☒ Z. Andelkovic ☒ R. Aßmann ☒ B. Benz ☐ J. Blaurock ☒ U. Fabig ☐ P. Gerhard ☒ A. Giesler ☒ G. Harks ☒ C. Herr ☒ R. Hess ☒ F. Herfurth ☒ P. Kewes ☒ M Klich | ☒ G. Loisch ☒ M. Martin-Pelaez ☒ S. Mickat ☐ M. Miski-Oglu ☐ D. Ondreka ☒ J. Pforr ☒ H. Podlech ☒ T. Radon ☒ S. Reimann ☐ A. Reiter ☒ E. Rosi ☒ U. Scheeler ☐ B. Schlitt | ☒ A. Schnase ☐ G. Schreiber ☒ A. Seibel ☒ M. Spatar ☒ J. Stadlmann ☐ N. Stallkamp ☐ H. Vormann ☒ M. Vossberg ☒ U. Weinrich ☒ B. Walasek-Höhne ☒ N. Winters ☒ Y. Valdau |  |
| Verteiler: | Teilnehmer-Mail-Liste „Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung“, P. Niedermayer, K. Höhne, C. Kleffner, R. Gebel, D. Severin, C. Zhang, A. Schnase, L. Groening, H. Podlech |  |  |  |

| A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information |  | Wer | Bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| # Allgemeines |  |  |  |
| I I I A A I I | - Anmerkungen zum Protokoll des Kick-Off Meetings am 14.04.: keine - Projektorganisation mit Support technischer Abteilungen im Gesamtprojekt-Organigramm nahezu komplett (weitere Anpassungen/Input erwünscht) (Organigramm findet sich hier: https://sf.gsi.de/f/d2f1e099deaa4e799920/ - Action Items des letzten Meetings wurden alle abgearbeitet und zukünftig dem Protokoll am Ende beigefügt! - Action (Einkauf mit Teilprojektleitern): PMO und Einkauf schlagen die Organisation eines Jour Fixe zwischen ihnen und den Teilprojektleitern vor, um die Beschaffungsprozesse zu optimieren. - Action: Die zukünftige Kostenstellenstruktur muss abgestimmt werden. - Entscheidungsprozesse laufen über R. Aßmann! - Pre-MAC Meeting am 29.04. von 14-20 Uhr, Main-MAC Meeting am 02. & 03.06. via Zoom | Einkauf mit Teilprojektleitern |  |
| - Vorträge Pre-MAC |  |  |  |
| I I I I A A A A A A A | - die Vortragenden für das Pre-MAC stellen in Kurzfassung ihre Folien vor: U. Scheeler, R. Aßmann, Z. Andelkovic, J. Stadlmann, C. Kleffner, U. Weinrich, S. Reimann, Ph. Niedermayer, D. Severin - U. Scheeler stellt den aktuellen Sachstand zum UNILAC-Tunnel, Reinigungsarbeiten und UNILAC vor - aktuell ist nur eine Sichtprüfung möglich, da Arbeiten/ Messungen an der Maschine nicht erlaubt sind. - wenn weitergehenden Prüfungen/ Funktionalitätstest möglich werden, ist die eingeschränkte Infrastruktur (Wasser, Strom) zu berücksichtigen - Action (U. Scheeler): Zeitplan für Funktionstests und Schadensermittlung aufstellen, um die Unsicherheiten bzgl. der Funktionalität des UNILAC schnellstmöglich beseitigen und ggf. Maßnahmen einleiten zu können. - Action (alle Vortragenden): es gibt Anmerkungen, die Performance Daten anzupassen und in allen Vorträgen konsistent zu halten - Action (Z. Andelkovic): HITRAP umgedreht wird zu PARTHI auf Slides erläutern sowie HLI mit Energiebosster erwähnen - Action (D. Severin): die Fundingstruktur der Forschung soll kurz erläutert werden - Action (alle Vortragenden) angedachte Ionenquellen zu den Interimslösungen hinzufügen - Action (U. Weinrich): Favorisierte Standorte für Interimslösungen adressieren - Action (S. Reimann): HITRAP für FAIR Commissioning geeignet in letzter Slide adressieren | U. Scheeler Alle MAC-Vortragenden Z. Andelkovic D. Severin Alle MAC-Vortragenden U. Weinrich S. Reimann |  |
| - AOB |  |  |  |
| A A | - Action (MAC-Vortragende): Pre-MAC Vorträge bitte bis spätestens 28.04. am Nachmittag an K. Höhne, R. Aßmann und A. Seibel via E-Mail übermitteln - Action: Alle Fachgruppen – auch fachfremde – werden gebeten, kritisch über die vorgestellten Vorträge zu schauen und Rückmeldung zu geben. Zur Verbesserung von Details für das Haupt-MAC ist eine andere Perspektive hilfreich, um z.B. fehlende Informationen oder Verständnisfragen einarbeiten zu können. | MAC-Vortragenden Alle Fachgruppen |  |

Action Items

| Action Item | Wer | Wann |
| --- | --- | --- |
| Die technischen Konzepte sollen dem JSC und einem Sonder-MAC vorgetragen werden und jeweils eine Stellungnahme eingeholt werden. (aufgenommen am 14.04.2026) |  |  |
| Vakuum-Abteilung als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. (aufgenommen am 14.04.2026) | technische Koordination (TK) |  |
| Bitte für die Teilprojekte, wo nötig, auf Anforderung der jeweiligen Projektleiter geeignete Ansprechpartner benennen. (aufgenommen am 14.04.2026) | Teilprojektleiter/innen |  |
| Wöchentliche Statusreporte zu zentralen, schon voranschreitenden Projektteilen sind zu senden an: A. Seibel und R. Hess. Deadline wird angekündigt. (aufgenommen am 14.04.2026) | ausgewählte Teilprojektleiter/innen und -vertreter/innen | wöchentlich |
| Anforderung Wochenberichte (aufgenommen am 14.04.2026) | R. Hess | wöchentlich |
| DMU als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. (aufgenommen am 14.04.2026) | TK |  |
| Aufsetzen wöchentliche Meetings zu Layout and Specifications sowie Technical Measures / Installations (aufgenommen am 14.04.2026) | TK |  |
| Aufsetzen Projektbudget, -planung. Instruktion zu Daten. Aufsetzen Planungstreffen. (aufgenommen am 14.04.2026) | E. Rosi |  |
| Aufsetzen Gesamtprojektmeeting alle zwei Wochen sowie monatliche Steering Meetings. (aufgenommen am 14.04.2026) | ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel |  |
| Dokumentenablage soll auf Seafile erstellt werden (aufgenommen am 14.04.2026) | ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel |  |
| PMO und Einkauf schlagen die Organisation eines Jour Fixe zwischen ihnen und den Teilprojektleitern vor, um die Beschaffungsprozesse zu optimieren. (aufgenommen am 28.04.2026) |  |  |
| Die zukünftige Kostenstellenstruktur muss abgestimmt werden. Entscheidungsprozesse laufen über R. Aßmann! (aufgenommen am 28.04.2026) |  |  |